UMOWA nr WZP……...2019 WZÓR

(po zmianie 08.03.2019 r.)

W dniu ……..2019 r. w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Dyrektor					 - ………………………………………

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora d/s Ekonom. – Finansowych

Głównego Księgowego			- ………………………………………

a firmą ………………… w ……… z siedzibą przy ul. ……………, ………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……… …… Wydział ……… Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem …………, kapitał zakładowy: …………, NIP: ………, REGON: ………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………					- …………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

- Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:

„Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zamówienie obejmuje:

Zadanie A – nadzór nad robotami budowlanymi, w formule buduj, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową oraz decyzją ZRID,

Zadanie B – w formule zaprojektuj i wybuduj – nadzór nad opracowaniem dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanymi decyzjami.

- Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy.

- Terminy realizacji zamówienia

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

- Realizacja zamówienia obejmuje:

- wykonywanie Umowy w okresie realizacji robót budowlanych  - do 26 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca)

- wykonywanie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych – 7 lat od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót wykonawcy robót budowlanych na zasadach wynikających z umowy o roboty budowlane.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, okres pełnienia nadzoru inwestorskiego także zostanie przedłużony na zasadach wynikających z postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy także w przedłużonym okresie.

- Okres gwarancyjny dla usługi wynosi 7 lat od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla robót budowlanych, nad którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- Przystąpienie do odbioru ostatecznego robót budowlanych przez Zamawiającego nastąpi na zasadach wynikających z umowy o roboty budowlane po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, a także w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych ustala się zgodnie z załączonym Formularzem cenowym Wykonawcy w kwocie:

Zadanie A

……………….. zł + 23 % VAT tj. …………………… zł = ……………………… zł

(słownie zł: …………………………………………………………………).

Zadanie B

……………….. zł + 23 % VAT tj. …………………… zł = ……………………… zł

(słownie zł: …………………………………………………………………).

Razem: Zadanie A i Zadanie B

……………….. zł + 23 % VAT tj. …………………… zł = ……………………… zł

(słownie zł: …………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w tym:

- wydłużenie okresu pełnienia nadzoru inwestorskiego o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w stosunku do każdego z osobna z terminów wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy,

- wystąpienie konieczności wykonania dodatkowego nadzoru w innych branżach,

- wystąpienie robót budowlanych zamiennych, uzupełniających i dodatkowych, (w szczególności nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową), w tym także w okresie wydłużonego okresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

- wystąpienie konieczności wykonania nadzoru nad innymi robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania Inwestycji, w szczególności robotami dodatkowymi, zamiennymi lub uzupełniającymi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 4

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) w formie ………………………….. w kwocie:

………………….. (słownie zł.: ……………………………………… złotych ……/100).

- Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30 % nastąpi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszącym 7 lat.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczeń lub gwarancji i przedłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z Umowy do czasu upływu terminu obowiązywania Umowy. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poręczenia winny obejmować uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku zmiany wartości wynagrodzenia, w szczególności na podstawie postanowień § 6 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostosować wartość zabezpieczenia (bez względu na formę wniesienia) do wartości zmienionego wynagrodzenia.

- Godziny pracy zespołu nadzorującego

§ 5

- Zamawiający wymaga stałego nadzoru na budowie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji robót branżowych.

- Przez stały nadzór na budowie Zamawiający rozumie codzienną inspekcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie w czasie prowadzonych robót wraz z dokumentowaniem pełnienia czynności zapisami w Dzienniku Budowy oraz w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy. Wykonawca zapewni również obecność każdego z członków zespołu na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych.

- Na czas urlopu lub nieobecności osoby z zespołu nadzorującego, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w SIWZ), zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Nieobecność Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na budowie w trakcie wykonywania robót, sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót lub pełnienie obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego, może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

Zmiany do umowy

§ 6

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- zmiany wysokości lub sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z przedłużonym okresem wykonania przedmiotu Umowy ponad okres wynikający z postanowień § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy, w szczególności na skutek odstąpienia od umowy o roboty budowlane, skutkującą powstaniem po stronie Wykonawcy m.in. konieczności spełnienia czynności nadzoru związanych z odstąpieniem od umowy, w tym inwentaryzacją robót itp., w okresie w którym wykonawca robót budowlanych, z uwagi na fakt odstąpienia od umowy nie wystawia faktury.

- zmiany niniejszej umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

- zmiany terminu wykonywania nadzoru wynikającej ze zmiany terminu wykonania robót budowlanych,

- wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.);

- W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany.

- W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Strony ustalają, że wartość dodatkowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z przedłużonym terminem wykonywania Umowy w zakresie etapu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem:

WP = (Wn : 26) x Lm

gdzie:

WP – wartość podwyższonego wynagrodzenia

Wn -wynagrodzenie pozostałe do zapłaty na rzecz Wykonawcy na dzień zgłoszenia wniosku o zawarcie aneksu (odpowiednio: data złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane lub data bezskutecznego upływu pierwotnego (na datę zawarcia Umowy) terminu umownego odbioru ostatecznego robót budowlanych;

Lm – liczba miesięcy pozostałych do końca etapu wykonywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu realny wpływ zmian w szczególności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na wartość należnego mu wynagrodzenia, w szczególności przedłożyć wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

- Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie usługi staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.

- zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie,

- zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

- Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez Strony.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.

- Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Płatności

§ 7

1. Płatność za wykonywanie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy będzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi, za każdy okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym właściwym dla wykonawcy robót budowlanych (okres 3 miesięczny), nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym. Jeżeli koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.

2. W przypadku skrócenia okresu rozliczeniowego u wykonawcy robót budowlanych okres rozliczeniowy  opłacania należności z tytułu wykonania Umowy również ulegnie zmianie. Płatność ta będzie rozliczana na zasadach odbioru częściowego. Początek kolejnego okresu rozliczeniowego będzie liczony w oparciu o datę sporządzenia protokołu odbioru częściowego.

- Wartość wynagrodzenia do wypłaty za dany okres rozliczeniowy wykonania przedmiot Umowy zostanie określona wskaźnikiem procentowym (w%) ustalonym w oparciu o wartość procentową wysokości kwoty netto faktury wykonawcy robót budowlanych przedłożonej Zamawiającemu w danym okresie rozliczeniowym zespołu nadzoru.

Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób:

Kwota netto wynagrodzenia nadzoru z oferty zaakceptowanej

W(%)=   ---------------------------------------------------------------------------------   x  100

Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robót zaakceptowanej oferty

- Łączne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć zaakceptowanej kwoty określonej w ofercie, z zastrzeżeniem postanowień § 6 Umowy

- Usługi nadzoru świadczone przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji jakości robót budowlanych będą wykonywane w ramach wynagrodzenia wypłaconego za nadzór w okresie realizacji robót budowlanych, przy czym realna wartość ich wykonania stanowi nie więcej niż 1% wartości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy, według wartości ustalonej na podstawie oferty.

§ 8

- Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

    - Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić fakturę częściową za ten sam okres rozliczeniowy, na który wykonawca robót budowlanych wystawił swoją fakturę zgodną z zaakceptowaną przez Wykonawcę wartością robót  (przy odbiorze  częściowym robót).

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie:

- akceptacja przez Zamawiającego dokumentów do odbioru częściowego robót, sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych oraz protokołu odbioru częściowego robót dokonana w terminie 7 dni od dnia przedłożenia;

- protokół częściowy odbioru usługi Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przedłożenia.

    - wystawienie końcowej faktury nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

- podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego wykonawcy robót budowlanych wraz z załącznikami,;

- podpisanie protokołu końcowego odbioru usługi przez Zamawiającego;

- akceptacja przez Zamawiającego sporządzonego przez Wykonawcę Raportu końcowego, a w razie konieczności Raportu problemowego.

- Załącznikiem do faktury będzie zatwierdzony protokół odbioru częściowego usługi lub zatwierdzony protokół odbioru końcowego usługi wraz z rozliczeniem do odbioru częściowego lub końcowego.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  nr ……………………………………………………….……………………

- Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje przerwaniem biegu 
30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowej faktury.

- Wartość usług zafakturowanych do dnia odbioru ostatecznego powinna obejmować nie więcej niż 90 % wartości umownej, określonej w § 3 ust. 1, a pozostała wartość zostanie zafakturowana po dokonaniu  odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

- Ustala się, że dane identyfikujące podmiot  dokonujący transakcji nabycia wpisywane będą na fakturach w sposób następujący:

Dane Zamawiającego:

Nabywca: Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 542-25-42-016

Odbiorca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6

15-620 Białystok

Adres do korespondencji jak w pozycji „Odbiorca”.

11. Wykonawca zobowiązany jest umieścić  w treści każdej faktury sporządzonej w ramach niniejszej Umowy co najmniej numer i datę jej zawarcia.

- Obowiązki Zamawiającego

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia:

      - umowę na roboty budowlane zawartą z wykonawcą robót,

      - dokumentację projektową,

      - kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy na roboty budowlane,

      - inne będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację zadania.

- Zamawiający zobowiązuje się terminowej zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną usługę.

- Obowiązki Wykonawcy

§ 10

  - Wykonawca zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone niniejszą umową i SIWZ oraz przepisami obowiązującego prawa od dnia podpisania Umowy i przekazania placu budowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach

  - W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w inwentaryzacji robót wykonanych i nierozliczonych na zasadach dotyczących odbiorów częściowych i końcowych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy..

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

  - Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.

  - Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę umowy o roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i zadania bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.

  - Szczegółowe obowiązki Wykonawcy (w tym inspektorów wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) określa SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy w wyznaczonym przez niego terminie.

  - Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

  - kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji zamówienia.

  - wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.

- niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach. – przekazanie przez Zamawiającego oraz osoby, którymi się posługuje, jak również przez wykonawcę robót budowlanych jakiejkolwiek informacji, czy oświadczenia jednemu z członków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, jest równoznaczne z przekazaniem takiej informacji/oświadczenia Wykonawcy, w tym wszystkim pozostałym członkom Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

11. Wykonawca nie jest uprawniony do podpisywania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów (w tym dokonywania ich zmiany), składania wiążących oświadczeń woli, czy uznawania roszczeń.

- Sprawozdawczość

§ 11

- Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.

- Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być przechowywana przez okres gwarancyjny dla robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór i który wynosi 7  lat od daty odbioru ostatecznego robót od wykonawcy robót.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.

- Wykonawca obowiązany jest sporządzać Raporty za okres rozliczeniowy z postępu prac w czasie realizacji zamówienia oraz inne zgodne z zapisami SIWZ.

- W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca opracuje Raporty za okres rozliczeniowy, które będą zawierały sprawozdanie z prac zespołu nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy robót oraz w uzasadnionych przypadkach Raporty problemowe.

- Na etapie odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje raport końcowy, który będzie zawierał sprawozdanie z prac Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, wykonawcy robót, obsługi laboratoryjnej.

- Osoby odpowiedzialne

§ 12

- Funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego jako Zespół Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą:

- Kierownik zespołu projektowego/ Projektant drogowy – …………………………….…,

- Projektant branży konstrukcyjnej – …………………………………………………...…,

- Inspektor nadzoru robót mostowych - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego  – …………………………….……………………………………………………….……..,

- Inspektor nadzoru robót drogowych –….……………………………………………….,

- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych –.………………………..……………..,

- Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych  –………………...…………………….,

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych  – ………………………………………………….,

- Inspektor nadzoru robót do prac na terenie kolejowym - …………….………....……….,

- Inspektor nadzoru nad robotami rozbiórkowymi – ……………………………..……….,

- Geodety – ……………………………………………………………………………….,

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w swojej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

3. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, zawierającej dokumenty pozwalające na weryfikację spełnienia wymagań SIWZ ,wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Brak pisemnej zgody na zmianę osób wskazanych w ust.1 oznacza brak zgody na zmianę.

- Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

- Procedury weryfikujące jakość pracy Wykonawcy w trakcie realizacji usług

§ 13

Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać na bieżąco oceny jakości pracy Wykonawcy oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i SIWZ.

- Kary umowne

§ 14

- Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy pozostałego do zapłaty na datę rozwiązania umowy,

  - za niestosowanie się do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, nierespektowanie wspólnych ustaleń, niewywiązywanie się z zapisów SIWZ, w wysokości 1 000 zł. za każde stwierdzone uchybienie,

  - za każdy dzień nieobecności na budowie w godzinach pracy wykonawcy robót– Inspektora nadzoru robót drogowych odpowiedzialnego za przebieg nadzoru w wysokości 1 000 zł. za każdy dzień nieobecności w w/w godzinach,

  - za każdy dzień nieobecności na budowie – jakiejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (pozostałych Inspektorów nadzoru robót) w okresie prowadzenia odpowiednich robót branżowych - w wysokości 1 000 zł. za każdy dzień nieobecności jednej osoby. W przypadku powtarzających się nieobecności Zamawiający ma prawo żądać zmiany osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego (naliczając kary jak wyżej),

  - za każdą nieobecność na radach budowy – jakiejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, w wysokości 1 000 zł za każdą nieobecność.

  - w przypadku braku uczestnictwa jakiejkolwiek osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego w czynnościach nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności przeglądach gwarancyjnych i odbiorach gwarancyjnych, w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie.

  - w przypadku nie dostosowania wartości zabezpieczenia (bez względu na formę wniesienia) do wartości zmienionego wynagrodzenia - w wysokości 2% wartości podwyższenia wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy robót koszty poniesione przez wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Podwykonawcy

§ 15

- Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, której Zamawiający nie odmówi, o ile Wykonawca wykaże spełnienie warunków, o których mowa w § 12 ust. 4. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług. Brak pisemnej zgody Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji zmiany jest uważany za brak akceptacji.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 16

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na kwotę minimum 200 000,00 PLN.

- Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie obowiązywania ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążyć go w całości poniesionymi w związku z tym kosztami, w tym wartością zapłaconej składki.

- Rozwiązanie Umowy

§ 17

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:

- Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z Umowy, co wpływa na niezakłócony i prawidłowy przebieg wykonywania robót budowlanych, w szczególności nie wywiązuje się z zobowiązań przypisanych na mocy umowy o roboty budowlane Zamawiającemu, a nałożonych na mocy niniejszej Umowy na Wykonawcę

- Wykonawca nie zastosuje się do żądania, usunięcia nieprawidłowości wykonywania Umowy

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zalecenia wydane przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną,

- Wykonawca nie współpracuje z wykonawcą robót budowlanych i obsługą laboratoryjną w zakresie wykonywania badań sprawdzających lub czyni to nienależycie

- wystąpiła przerwa w realizacji robót budowlanych wynikła z braku nadzoru budowy/robót trwająca dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego inne osoby, niż wskazane w ofercie, z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, w szczególności osoby niespełniające wymagań z SIWZ,

- zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu wykazanym w SIWZ,

8) wystąpił przypadek określony w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

- Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia,. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy do dnia jej rozwiązania.

- Po rozwiązaniu Umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie czynności mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi. Wykonawca sporządzi Raport końcowy na datę rozwiązania Umowy, zawierający z zestawieniem ilości wykonanych i odebranych robót z podziałem na roboty rozliczone i nierozliczone. Ponadto Wykonawca niezwłocznie wyda Zamawiającemu znajdującą się w posiadaniu Wykonawcy wszelką dokumentację uzyskaną w związku lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy

§ 18

- Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, a także warunkami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający zapewnia w umowie o roboty budowlane, że wykonawca robót skompletuje i przedstawi Wykonawcy dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał kopię umowy o roboty budowlane, zawartej przez Zamawiającego i zobowiązuje się wykonywać wszelkie obowiązki i uprawnienia wynikające z umowy o roboty budowlane właściwe dla Inspektora Nadzoru/Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, jak również na bieżąco zajmować stanowisko i rekomendować Zamawiającemu najbardziej optymalne rozwiązania pojawiających się problemów.

Ochrona danych osobowych

§ 19

Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Postanowienia końcowe

§ 20

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespół Wykonawcy w ramach umów związanych z realizacją Projektu stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest obowiązany przekazać ww. dokumenty Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego.

§ 21

Wykonawca oprócz zapłaty kar umownych jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconej dotacji przyznanej na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej dotacje.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- § 23

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 24

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Formularz cenowy Wykonawcy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 25

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.

Zamawiający 	    	                                    			  Wykonawca